PROCESSO Nº 054/2018

CONTRATO Nº 033/2018

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018 - REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A EMPRESA TPD ENGENHARIA LTDA - EPP, NOS TERMOS E CONDIÇÕES SEGUINTES.

Aos sete dias do mês de Março do ano dois mil e dezenove, nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, situada à Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 45.685.872/0001-79, daqui por diante denominada PREFEITURA, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal GILSON WAGNER FANTIN, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.395.421-0 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.751.399-91, residente e domiciliado à Rua Flamengo, nº 145 – Casa 10 – Condomínio Royal Ville, Jardim Ipanema, neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado à empresa TPD ENGENHARIA LTDA - EPP , sito na Rua Aramis Dalla Torre, nº 100 – Jardim Represa – São Paulo/SP – CEP 04.826-100, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 53.359.113/0001-44, representada neste ato por ENRICO CARUSO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 954.397.498-53, Coord. Licitações/Procurador, doravante denominada CONTRATADA, assinam o presente TERMO ADITIVO, pelas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As partes aceitam de comum acordo que o presente Termo Aditivo, resulta na alteração do Contrato nº 033/2018 - Tomada de Preços nº 005/2018, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 11568304000117701, APROVADO PELA PORTARIA Nº 1.927 DE 27/07/2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo para a execução dos serviços será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias compreendendo o período de 29/03/2019 a 25/09/2019, conforme justificativa anexa nos autos do processo licitatório, nos termos do artigo 57, Inciso II da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo passa a fazer parte integrante e complementar.

E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO em 07 de Março de 2019.

###### GILSON WAGNER FANTIN                                    TPD ENGENHARIA LTDA - EPP

PREFEITO MUNICIPAL					     REPRESENTANTE LEGAL

#### CONTRATANTE						  P/CONTRATADA

###### Testemunhas:

1-______________________________	_________	          2- ___________________________________

###### NOME: IRAPUÃ BERTELLI COSTA                       NOME: TADEU FAUSTO ALVES

RG nº 23.735.960-1 – SSP/SP                                RG nº RG nº 13.522.093-2 - SSP

###### VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CONTRATADA: TPD ENGENHARIA LTDA - EPP

CONTRATO Nº (033/2018): 4º TERMO ADITIVO

OBJETO : CONASTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO.

ADVOGADO (S): (*) DR ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO

Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Registro, 07 de Março de 2019.

CONTRATANTE

NOME E CARGO:GILSON WAGNER FANTIN - PREFEITO MUNICIPAL

E-MAIL INSTITUCIONAL: prefeitogilson@registro.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: prefeitogilson@gmail.com

ASSINATURA:___________________________

CONTRATADA:

NOME E CARGO: ENRICO CARUSO – REPRESENTANTE LEGAL

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL:

ASSINATURA:___________________________

PROCESSO Nº 054/2018

CONTRATO Nº 033/2018

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Encaminho o 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2018 da empresa TPD ENGENHARIA LTDA - EPP, para visto e manifestação.

Registro, 07 de Março de 2019.

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

Chefe de Seção Técnica de Compras, Material e Licitação